	Axe 1 – numéro 1 – Maintenance de l’horloge.

	Descriptif
	Maintenance de l’horloge.

	Objectif
	Permettre la réalisation de certains travaux de maintenance. Assurer l’entretien de l’engrenage de l’horloge.

	Responsable
	Service du Patrimoine

	Partenaires
	Région wallonne

	Budget
	Devis à réaliser – maximum 10.000 euros HTVA.
Subside de 60 %.

	Autres 
besoins
	Sans objet.

	Echéance
	2013 - 2014

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 1 – numéro 2 - Maintenance des cloches.

	Descriptif
	Maintenance d’une cloche.

	Objectif
	Permettre la réalisation de certains travaux de maintenance. Réparation d’une cloche.

	Responsable
	Service du Patrimoine

	Partenaires
	Région wallonne – Fondeur de cloches.

	Budget
	Devis à réaliser – maximum 10.000 euros HTVA.

Subside de 60 %.

	Autres 

besoins
	Sans objet.

	Echéance
	2012- 2013

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 1 – numéro 3 – Travaux de maintenance.

	Descriptif
	Maintenance du beffroi (voir fiche sanitaire)

	Objectif
	Permettre la réalisation de certains travaux de maintenance en externe et en interne et dans le respect du patrimoine pour en assurer la pérennité.

	Responsable
	Service du Patrimoine

	Partenaires
	Région wallonne.

	Budget
	Budget à calculer.

Subsides et fonds propres.

	Autres 

besoins
	Voir fiche d’état sanitaire

	Echéance
	Moyer terme – année à déterminer

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 1 – numéro 4 – Réalisation de la fiche d’état sanitaire.

	Descriptif
	Réalisation de la fiche d’état sanitaire du Beffroi et de l’Hôtel de Ville.

	Objectif
	Désignation d’un bureau d’étude (accord du conseil)

	Responsable
	Service du Patrimoine, Cellule Marchés Publics, bureau d’étude externe.

	Partenaires
	Pas d’intervention de l’IPW.

	Budget
	Devis à réaliser – budget en MB1.
Fonds propres.

	Autres 

besoins
	Sans objet.

	Echéance
	Fin 2012/ début 2013

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 1 – numéro 5 – Restauration du Beffroi et de l’Hôtel de Ville

	Descriptif
	Restauration suivant la fiche d’état sanitaire.

	Objectif
	Permettre la réalisation de certains travaux de restauration afin d’en assurer la pérennité.

	Responsable
	Service du Patrimoine

	Partenaires
	Région wallonne.

	Budget
	Devis à réaliser.

Subsides et fonds propres.

	Autres 

besoins
	Sans objet.

	Echéance
	A partir de 2013/2014.

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe  5 – numéro 6 – Réalisation de panneaux entrée de Ville 

	Descriptif
	4 panneaux entrée de Ville avec indication beffroi/remparts/Musée du masque.

	Objectif
	Sensibiliser et motiver les éventuels visiteurs.

	Responsable
	Service des Affaires économiques.

	Partenaires
	La Province.

	Budget
	130.000 euros
Subsides FEDER – Fonds propres.

	Autres 

besoins
	Sans objet.

	Echéance
	Printemps/été 2012.

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 5 – numéro 7 – Sigle Beffroi.

	Descriptif
	Réalisation d’une fiche signalétique sur la reprise du Beffroi à l’UNESCO (1999) + intégration dans les beffrois de Wallonie.

	Objectif
	Renseigner et sensibiliser la population et les touristes.

	Responsable
	Service du Patrimoine

	Partenaires
	Gestionnaire dans les faits pour les 7 villes.

	Budget
	Devis à réaliser.

Subside PPPW

	Autres 

besoins
	Réalisation d’un même panneau pour les 7 sites.

	Echéance
	Fin 2012.

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 5 – numéro 8 – Réalisation d’une fiche publicitaire « Beffroi »

	Descriptif
	Fiche publicitaire.

	Objectif
	Permettre la réalisation d’une fiche publicitaire afin de sensibiliser la population, les touristiques.

	Responsable
	Service du Patrimoine/officie du tourisme/communication.

	Partenaires
	En collaboration avec les 6 autres beffrois.

Commission générale au Tourisme à Namur.

	Budget
	Devis à réaliser.
Subside et fonds propres.

	Autres 

besoins
	Voir avec la société BHS –promotion communication.

	Echéance
	Pour 2013

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 5 – numéro 9 – Réalisation d’un folder.

	Descriptif
	Folder « tout public » sur le beffroi.

	Objectif
	Permettre la réalisation d’un folder afin de sensibiliser la population, les touristiques.

	Responsable
	Office du tourisme local et service communication.

	Partenaires
	Subside sollicité auprès de la Commission générale au Tourisme à Namur.

	Budget
	+/- 500 euros + promotion.

Subside.

	Autres 

besoins
	Photos + texte sur le beffroi et le carillon.

	Echéance
	Deuxième trimestre 2012.

	Evaluation
	

	Indicateurs
	


	Axe 4 – numéro.10 – Réalisation d’un fichier informatique.

	Descriptif
	Fichier pédagogique.

	Objectif
	Informer et sensibiliser les enfants sur l’importance du beffroi dans la Ville.

	Responsable
	Office du tourisme local, service communication et informatique.

	Partenaires
	Contacter les directions de l’enseignement primaire et leur remettre le fichier après réalisation.

	Budget
	Réalisation interne.

	Autres 

besoins
	Photos + texte sur le beffroi et le carillon.

	Echéance
	Septembre/octobre 2012.

	Evaluation
	Le plus rapidement possible.



	Indicateurs
	


	Axe 5 – numéro 11 – Visite du beffroi.

	Descriptif
	Développer de manière plus précise et active la visite du Beffroi.

	Objectif
	Permettre la création d’un petit musée dans les combles annexés au Beffroi.

	Responsable
	Office du tourisme local et les guides (8).

	Partenaires
	Office du tourisme et MICM.

	Budget
	Budget à réaliser pour la réhabilitation des combles.

	Autres 

besoins
	Autorisations délivrées par la Ville, le Service Incendie.

	Echéance
	Année à déterminer.

	Evaluation
	Evaluation du processus et de l’impact.


	Indicateurs
	Formation du personnel.



